云南省质	量技术监督局文件

云质监局函〔2016〕280号

云南省质量技术监督局关于印发《长输      油气管道检验检测隐患问题整改           约谈会议纪要》的通知

昆明市质量技术监督局，中石油西南管道昆明输油气分公司：

现将《长输油气管道检验检测隐患问题整改约谈会议纪要》印发给你们,请认真学习，并按下列要求认真抓好贯彻落实。

一、中石油西南管道昆明输油气分公司要切实履行特种设备安全管理主体责任，自觉遵守国家特种设备法律法规，依法开展油气输送管道（长输油气管道）检验检测，及时消除管道缺陷，保证本质安全。

二、昆明市质量技术监督局要按照省、市政府安全生产有关工作要求，严格落实属地监管责任，加强监督检查，指导企业依法依规整改隐患问题。

附件：长输油气管道检验检测隐患问题整改约谈会议纪

要

云南省质量技术监督局

2016年11月16日

附件

长输油气管道检验检测隐患问题整改约谈

会议纪要

11月7日，为落实《云南省安全生产委员会关于印发国务院安委会巡查组通报问题整改工作方案》（云安［2016］6号）要求和董华副省长在全省油气输送管道隐患整治攻坚战专题会议关于长输油气管道检验检测工作的指示，督促企业落实特种设备安全主体责任，推动特种设备安全管理存在的隐患和问题整改，云南省质量技术监督局、昆明市质量技术监督局组成联合督查组对中石油西南管道昆明输油气分公司长输油气管道检验检测问题整改落实情况开展监督检查。督查组召开会议,约谈企业有关负责人。会议由云南省质量技术监督局特种设备安全监察处处长李彬主持，云南省质量技术监督局、昆明市质量技术监督局特种设备安全监察机构安全监察和行政执法人员，中石油西南管道昆明输油气分公司朱建华经理和公司安全生产等部门负责人参加。会议主要情况纪要如下：

一、会议传达了省、市关于油气输送管道隐患整治攻坚战有关会议精神和国务院安委会巡查组通报问题整改工作方案要求，再次明确省安全生产委员会办公室2016年10月11日中缅油气进口项目运行有关问题协调会议任务，即：2016年底前向经国家质检总局核准的特种设备检验设备申报检验，2017年10月底以前完成在用长输油气管道检验检测。

二、中石油西南管道昆明输油气分公司负责人向督查组汇报了长输油气管道检验检测问题整改落实推进情况，昆明输油气分公司针对公司管辖的云南境内1541.74公里长输油气管道，正在组织安全生产等部门收集整理准备检验检测所需技术资料，完善长输油气管道的基础信息。昆明输油气分公司负责人要求公司各部门要高度重视输油管线建设使用合法合规问题整改，有责任、有义务做好长输油管道的检验检测工作。

三、会议就国务院安全生产委员会《2016年油气输送管道安全隐患整治攻坚战工作要点》及《省安委会油气输送管道整治攻坚战实施方案》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《压力管道定期检验规则－长输（油气）管道》（TSG7003-2010）等内容的贯彻实施进行了研究讨论。

四、会议明确中石油西南管道昆明输油气分公司要对所属建成投入使用、建成未投入使用、正在建设的长输油气管道进行清理分类，按照实际情况，明确机构人员，制定安装监督检验、定期检验（全面检验）等法定检验计划方案并尽快组织实施。11月底前有关情况书面报送省、市质量技术监督局特种设备安全监察机构备查。

五、会议同时指出，当前中石油西南管道昆明输油气分公司长输油气管道检验检测问题，整改工作时间紧、任务重，省、市质监局要依法加强监督检查，同时要积极服务企业，及时沟通信息，推进长输油气管道检验检测隐患问题整治完成。

参会人员：云南省质量技术监督局李彬、刘军红、储杨，昆明市质量技术监督局胡瑞俊、郭文光，中石油西南管道公司昆明输油气分公司朱建平、姜海滨、邓丰林、陈大中、刘元成、周浩然。

| 抄送： | 省安全生产委员会办公室；省局领导，两总师；省局办公室；中石油西南管道有限公司。 |
| --- | --- |
| 云南省质量技术监督局办公室 | 2016年11月16日印发 |